DOC 01

# Visão, Objetivos e Escopo

Definição do produto, fronteiras, prioridades, portões e critérios de decisão

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | TSP Delivery Route System |
| Versão | v0.4 - consolidação pré-G0 |
| Data da revisão | 06/10/2026 |
| Foco da versão | Correções de rastreabilidade, tipos de contagem, estados, MVP/Gates, origem e observabilidade. |

DIRETRIZ CENTRAL O resultado acadêmico obrigatório é um solucionador exato e correto do Problema do Caixeiro Viajante. A interface 3D serve para tornar a busca observável e memorável; não pode substituir nem alterar a matemática do TSP.

# 1. Resumo executivo

O projeto propõe uma aplicação desktop em Java para resolver e visualizar o Problema do Caixeiro Viajante (TSP). A rede é modelada como um grafo completo ponderado: cada cidade representa um vértice e cada conexão possui um custo inteiro. O sistema encontra um ciclo ótimo, valida a solução e apresenta métricas que permitem compreender a busca.

A experiência visual utilizará JavaFX 21.0.12 e JavaFX 3D em uma estética própria de central de logística e conexão de regiões. A referência conceitual a jogos de entrega é apenas inspiração. Código, marca, nomes, interface e assets serão próprios.

# 2. Visão do produto

A aplicação deve funcionar como uma central de otimização de entregas: o usuário escolhe uma instância e um solver, acompanha a evolução da busca e observa a rota final em um mapa. O sistema deve continuar sendo uma aplicação de algoritmos, e não um jogo completo.

| Conceito | Representação no produto |
| --- | --- |
| Cidade/terminal | Vértice do grafo e ponto visual na cena 3D. |
| Conexão | Aresta possível entre duas cidades. |
| Custo | Peso inteiro usado pelo solver. |
| Ciclo | Rota que visita todas as cidades e retorna à origem. |
| Solver | Estratégia exata que procura o ótimo. |
| Observabilidade | Contadores, melhor custo, rota e estados da execução. |

# 3. Problema acadêmico

Dado um conjunto de cidades, uma origem fixa e os custos entre todos os pares, o sistema deve encontrar a sequência de visita que minimize o custo total, visitando cada cidade exatamente uma vez e retornando à origem.

Origem -> cidade 1 -> cidade 2 -> ... -> cidade N -> Origem Objetivo: minimizar o custo total do ciclo.

# 4. Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação em Java que resolva o TSP exatamente para as instâncias suportadas, compare força bruta com backtracking com poda e apresente o processo de busca por meio de uma interface JavaFX, com visualização 3D quando disponível.

# 5. Objetivos específicos

Modelar instâncias com cidades, posições, origem e matriz de custos.

Gerar instâncias reproduzíveis com semente, posições válidas e custos determinísticos.

Implementar força bruta com geração lexicográfica e origem fixa.

Implementar backtracking com poda por custo parcial e métricas de exploração.

Garantir desempate determinístico usando índices inteiros e atualização somente com custo estritamente menor.

Validar a rota e o custo antes de declarar uma execução como concluída.

Medir o solver com cronômetro separado da animação e da renderização.

Executar o solver fora da JavaFX Application Thread e permitir cancelamento controlado.

Manter o módulo algorítmico independente de JavaFX.

Criar uma visualização 3D low-poly com câmera orbital e vista superior, com fallback 2D caso Scene3D não esteja disponível.

# 6. Escopo e prioridades

A única escala oficial de prioridade é P0-P3. Os portões G0-G5 indicam ordem de implementação; a correspondência entre as duas escalas é explicitada abaixo.

| Prioridade | Conteúdo | Requisitos | Gate principal |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Criação de instância, custos e força bruta. | RF-01 a RF-03 | G1 |
| P0 | Backtracking com poda e validação. | RF-04 a RF-05 | G2 |
| P0 | Resultado e métricas do núcleo, com integração de apresentação. | RF-06 a RF-07 | G2-G3 |
| P1 | Benchmark e base de execução. | RF-08 | G1-G2 |
| P1 | Estados, execução assíncrona, cancelamento, limites e preflight. | RF-09 a RF-12 | G2-G3 |
| P1 | Cena 3D/fallback, câmera, atualização ao vivo e reexecução. | RF-13 a RF-16 | G3 |
| P2 | Camada didática e visual avançada. | RF-17 a RF-20 | G4 |
| P3 | Extras temáticos. | RF-21 a RF-22 | G5 |

MVP OFICIAL O MVP é o conjunto entregue até G3. G1 é o mínimo defensável do núcleo (modelo + força bruta); G2 conclui o núcleo acadêmico com backtracking com poda e comparação entre solvers; G3 fecha a experiência mínima de visualização e demonstração. A apresentação pode ser realizada com o núcleo mesmo se a camada 3D falhar, usando o fallback 2D.

# 7. Portões de desenvolvimento

| Gate | Conteúdo | Regra de saída |
| --- | --- | --- |
| G0 - Fundação | Maven, Java 21, JavaFX 21.0.12, JUnit 5.14.3, módulos tsp-core e tsp-app, hello 3D e verificação de Scene3D. | Build limpo e teste 3D executados em Fedora e Windows; fallback 2D identificado. |
| G1 - TSP puro | Modelo, custos, validação, força bruta, testes e CLI de benchmark. | Força bruta correta e determinística; benchmarks sem instrumentação UI. |
| G2 - Poda | Backtracking com poda, três contadores, cancelamento, limites e testes diferenciais. | Solvers concordam em bateria de instâncias; poda, contadores, limites, cancelamento e estados testados. |
| G3 - MVP visual | JavaFX, mapa 3D mínimo, câmera orbital, vista superior, painel, modo Corrida simples, atualização ao vivo e reexecução na mesma instância. | UI responsiva; solver fora da thread JavaFX; solução final visualmente verificável. |
| G4 - Camada didática | Modo Aula, reprodução de eventos, passo, velocidade, animação de rota, gráfico de convergência e instâncias predefinidas. | Todos os testes do núcleo e MVP permanecem verdes. |
| G5 - Extras | Scanner e feixe/marcador visual. | Opcional; não altera o algoritmo nem seus contratos. |

# 8. Funcionalidades de segundo plano

Estas funcionalidades não são necessárias para a entrega do MVP e somente serão implementadas depois de G3 estar estável.

Instâncias predefinidas para facilitar a apresentação e os testes.

Modo Aula com reprodução de eventos selecionados; a pausa pertence à reprodução da UI, não ao estado do solver.

Marcador luminoso/entregador simples percorrendo o ciclo ótimo.

Scanner visual para revelar cidades e conexões.

Gráfico de convergência do melhor custo ao longo do tempo.

FORA DO ROADMAP ATUAL Sistema de carga, ranking/likes, clima por partículas, eventos complexos, terreno dinâmico, física, múltiplos veículos, janelas de tempo e problemas de roteamento com capacidade.

# 9. Direção visual e identidade

A linguagem visual será inspirada em uma central futurista de logística: fundo escuro, HUD, tipografia monoespaciada, elementos luminosos e geometria 3D low-poly. A cena não deve depender de personagens ou elementos licenciados de uma franquia.

| Elemento visual | Decisão |
| --- | --- |
| Mapa | Terreno simples ou malha plana; sem relevo dinâmico no MVP. |
| Cidades | Marcadores 3D simples, identificáveis e com informação ao passar o mouse. |
| Arestas | Não mostrar a malha completa por padrão para N grandes. Mostrar rota final, arestas sob inspeção e conexões da cidade selecionada. |
| Câmeras | Órbita básica e vista superior. A complexidade de câmera livre fica fora do escopo. |
| Fallback | Se Scene3D não estiver disponível, abrir visão 2D funcional sem alterar o solver. |

# 10. Identidade e propriedade intelectual

A temática de entregas e conexão pode ser apresentada como inspiração estética. O projeto não utilizará personagens, modelos 3D, músicas, logos, screenshots, texturas ou outros assets extraídos de Death Stranding. Nomes de terminais, marca visual, código e assets serão originais. O projeto será tratado como independente e sem afiliação com os detentores da franquia.

# 11. Fora do escopo inicial

Transformar a aplicação em um jogo completo.

Usar A*, Dijkstra ou pathfinding de terreno como parte do solver TSP principal.

Adicionar restrições de capacidade, janelas de tempo ou múltiplos veículos.

Criar física, colisões ou geração dinâmica de terreno.

Criar backend, autenticação ou persistência em nuvem.

Reproduzir fielmente locais, personagens ou elementos proprietários de uma franquia.

# 12. Critérios de sucesso

Para qualquer instância válida dentro do limite suportado, o sistema produz um ciclo válido ou encerra com um estado explícito de cancelamento/limite/erro.

Força bruta e backtracking produzem o mesmo custo ótimo e, sob a regra determinística, a mesma rota.

A interface permite entender a decisão por meio da rota, soma das transições e métricas.

O solver não depende de JavaFX para ser testado.

O benchmark pode ser reproduzido em CLI sem gravação de eventos.

A execução mantém a UI responsiva e o cancelamento atende ao requisito temporal em condições normais.

# 13. Princípios de decisão

Correção do algoritmo antes da estética.

Clareza acadêmica antes da quantidade de efeitos.

Observabilidade antes de extras de jogo.

Arquitetura modular antes de otimizações prematuras.

Benchmarks e contadores antes de afirmações de desempenho universais.

Nenhum extra pode alterar o contrato matemático do TSP.

# 14. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| TSP | Travelling Salesman Problem / Problema do Caixeiro Viajante. |
| Instância | Conjunto específico de cidades, posições, origem e custos. |
| Vértice | Cidade/terminal representado no grafo. |
| Aresta | Conexão possível entre dois vértices. |
| Peso/custo | Valor inteiro associado à conexão. |
| Ciclo | Rota que começa e termina na mesma cidade e visita cada cidade uma vez. |
| Nó visitado | Estado parcial efetivamente processado pelo backtracking; pode ser folha, estado interno ou estado em que a poda é verificada. |
| Rota descartada | Ciclo completo que não será avaliado porque sua subárvore foi podada; a contagem usa o número de permutações restantes. |
| Poda | Interrupção de uma subárvore que não pode produzir uma solução melhor que a melhor já conhecida. |
| Modo Aula | Reprodução controlada de eventos gravados para instâncias pequenas. |
| Modo Corrida | Execução livre do solver em thread separada, com atualização periódica da UI. |

# 15. Histórico da revisão

| Versão | Data | Principais alterações |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | Definição inicial | Escopo preliminar, MVP e direção visual. |
| v0.2 | 06/10/2026 | Poda obrigatória, métricas ampliadas, custo inteiro, determinismo, benchmark, cancelamento, portões e redução de extras. |
| v0.3 | 06/10/2026 | IDs RF unificados e rastreáveis, MVP fechado em G3, SolverStatus separado de PlaybackStatus, limites definidos, fallback 2D, política de arestas, generator determinístico, eventos e versões de JavaFX/JUnit fixadas. |
| v0.4 | 06/10/2026 | Correção de rastreabilidade RF→evidências; BigInteger para contagens teóricas; histograma de podas; estados e reprodução; origem index 0; eventos NEW_BEST separados; gerador com coordenadas inteiras; ajuste final do MVP e gates. |

# 16. Referências

APPLEGATE, David L.; BIXBY, Robert E.; CHVATAL, Vasek; COOK, William J. The Traveling Salesman Problem: A Computational Study. Princeton University Press, 2006.

CORMEN, Thomas H. et al. Introduction to Algorithms. 4. ed. MIT Press, 2022.

SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. Algorithms. 4. ed. Addison-Wesley, 2011.

OpenJFX. Documentação oficial e linha JavaFX 21. Projeto dependente gerenciado por Maven.

JUnit. Documentação oficial e JUnit Jupiter 5.14.3.

Revisão de escopo acadêmico — 19/10/2026 (após a PR #34)

Decisão aprovada: dois problemas distintos. Força bruta e backtracking continuam resolvendo o TSP: ciclo hamiltoniano mínimo que visita todas as cidades e retorna à origem 0. Dijkstra clássico resolve caminhos mínimos entre refúgios, de uma origem aos destinos alcançáveis. Um caminho de Dijkstra não é uma solução do TSP.

Esta revisão acrescenta a nova exigência e substitui a exclusão anterior de Dijkstra no escopo geral, preservando o histórico e todos os contratos matemáticos do TSP. Não foi implementado Dijkstra sobre máscaras ou estados expandidos do TSP.

RefugeTopology define conexões disponíveis; RefugeGraph usa os mesmos índices e exatamente TspProblem.cost(u,v) em cada conexão. Há topologia completa implícita, esparsa conectada reproduzível por seed e manual inclusive desconectada. A matriz original não é alterada e o terreno não define custos.

DijkstraShortestPathSolver possui heap indexado, extração por menor distância, fixação definitiva, relaxamento e predecessores. Distâncias e somas são BigInteger, incluindo resultados acima de Long.MAX_VALUE. Ausência de conexão/distância é explícita. ShortestPathResult é separado de TspResult e de TspSolver.

Desempate determinístico: fila por distância e índice, vizinhos crescentes, igualdade preserva predecessor. Não se promete caminho lexicograficamente mínimo. A ordem de fixação diminui seguindo predecessores, impedindo ciclos inclusive com pesos zero.

Somente distâncias fixadas são CONFIRMADO. Interrupções preservam apenas confirmações; rótulos tentativos são omitidos. INALCANCAVEL exige busca CONCLUIDO. CANCELADO, LIMITE_ATINGIDO e ERRO são distintos e possuem motivo. Limites de vértices, entradas examinadas e tempo são cooperativos.

Complexidade: força bruta e backtracking têm pior caso O(N*(N-1)!) e espaço auxiliar O(N). Dijkstra com heap indexado usa O((V+E)*log V) operações aritméticas e O(V) espaço auxiliar. BigInteger depende dos bits das distâncias. A topologia explícita ocupa O(V+E) e a matriz existente permanece O(V²). Estimativas de memória não são reservas nem limites reais de heap.

A auditoria independente usa Floyd–Warshall exclusivamente nos testes, com matrizes manuais, custos zero, empates, desconexões, extremos long, resultados BigInteger, interrupções, limites exatos e reprodução. O baseline TSP permanece preservado.

Entregas: PR A — núcleo de caminhos mínimos, contratos, testes e documentação; PR B — issue #12, painel assíncrono e adaptação 3D/2D; PR C — issue #13, validação e demonstração acadêmica. A PR A não implementa o painel. Detalhes normativos atuais, métricas, limites e comandos: docs/CAMINHOS_MINIMOS.md.